Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Тигильский муниципальный район»

от 00.00.2024 № 00

Муниципальная программа

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Тигильского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству»

с. Тигиль

2024 год

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Тигильского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству»

(далее – Программа)

| Наименование муниципальной программы | «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Тигильского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству» |
| --- | --- |
| Подпрограммы входящие в состав программы | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тигильском муниципальном районе; - Чистая вода на территории Тигильского муниципального района; - Комплексное благоустройство населенных пунктов Тигильского муниципального района; - Национальный проект «Обеспечение соблюдения природоохранного законодательства при эксплуатации полигонов Тигильского муниципального района» |
| Разработчики муниципальной программы (с указанием разработчика – координатора при его наличии) | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономической политике администрации Тигильского муниципального района |
| Исполнители муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономической политике администрации Тигильского муниципального района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономической политике администрации Тигильского муниципального района |
| Цели муниципальной программы | - формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения сельских поселений в Тигильском муниципальном районе и улучшение внешнего облика сельских поселений в Тигильском муниципальном районе |
| Задачи муниципальной программы | - модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Тигильского муниципального района; - развитие систем водоснабжения и водоотведения поселений; - благоустройство населенных пунктов, ремонт межквартальных и внутридворовых проездов и тротуаров, восстановление и (или) установление малых архитектурных форм; - организация, обустройство приютов для безнадзорных животных без владельцев; - приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники; - обустройство и содержание места размещения отходов (полигон). |
| Мероприятия Программы | Указаны в приложении №1 к программе |
| Целевые индикаторы муниципальной программы (с указанием ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, выраженных в количественно измеримых показателях) | - Техническая инвентаризация объектов жилищно-коммунального хозяйства (в % от общего количества); - Количество отловленных безнадзорных животных (шт.); - Количество обустроенных автозимников/ледовых переправ (шт.); - Количество обустроенных мест сбора ТКО (шт.); - Количество ликвидированных несанкционированных свалок (шт.). |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2023-2026 годы |
| Объем финансирования муниципальной программы (с расшифровкой по годам, источникам финансирования и исполнителям муниципальной программы) | Указаны в приложении №2 к программе |

- Раздел 2. Характеристика сферы действия муниципальной программы

Важнейшей составляющей системы местного самоуправления, направленной на дальнейший рост социального благополучия и качества жизни населения, создание комфортных условий для жизнедеятельности в муниципальных образованиях Тигильского муниципального района.

В условиях предельной ограниченности ресурсов актуальность оптимального расходования средств повышается. Критерием рационального использования ресурсов становится достижение результата при минимальных затратах, обеспечивающих заданное количество и качество муниципальных услуг, определенных стандартом. Задача использования бюджетирования, ориентированного на результаты, состоит в оптимизации текущих расходов без нанесения ущерба конечному результату.

Основные приоритеты муниципальной программы определены в соответствии с вопросами местного значения.

- обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры;

- повышение уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов;

- бесперебойное электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение организациями жилищно-коммунального хозяйства;

- создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.

| 3. Цели, задачи, целевые индикаторы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача | Целевой индикатор | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы | Период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам |  |  |  | Всего по муниципальной программе |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения сельских поселений в Тигильском муниципальном районе и улучшение внешнего облика сельских поселений в Тигильском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Тигильского муниципального района | Техническая инвентаризация объектов жилищно-коммунального хозяйства | % | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1.2 | Организация, отлова безнадзорных животных без владельцев | Количество отловленных безнадзорных животных | шт. | 50 | 64 | 52 | 50 | 48 | 214 |
| 1.3 | Обустройство автозимников и ледовых переправ на межселенных территориях | Количество обустроенных автозимников/ледовых переправ | шт. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1.4 | Обеспечить содержание существующих и обустройство новых мест размещения отходов в поселениях Тигильского муниципального района | Количество обустроенных мест сбора ТКО | шт. | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 1.5 | Обеспечение соблюдения природоохранного законодательства при эксплуатации полигонов Тигильского муниципального района | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | шт. | 15 | 7 | 2 | 2 | 2 | 13 |

| 4. Перечень мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Показатель | Единица измерения | Период реализации муниципальной программы по годам |  |  |  | Исполнитель | Срок исполнения мероприятия, год |  |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 |  |
| 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тигильском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие №1: Государственный и технический учет и техническая инвентаризация объектов жилищно-коммунального хозяйства | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб | 0,00000 | 26,54343 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономической политике |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 26,27800 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,26543 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Итого затрат по подпункту 1.1: |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб | 0,00000 | 26,54343 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 26,27800 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,26543 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 2. Чистая вода на территории Тигильского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие №2: Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономической политике |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Итого затрат по подпункту 2.1: |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 3. Комплексное благоустройство населенных пунктов Тигильского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие №3: Благоустройство населенных пунктов Тигильского муниципального района | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономической политике |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Итого затрат по подпункту 3.1: |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие №3: Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб | 1 276,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб | 1 276,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Итого затрат по подпункту 3.2: |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб | 1 276,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб | 1 276,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие №3: Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб | 3 253,15764 | 2 190,90000 | 2 190,90000 | 2 190,90000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | тыс.руб | 3 253,15764 | 2 190,90000 | 2 190,90000 | 2 190,90000 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Итого затрат по подпункту 3.3: |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб | 3 253,15764 | 2 190,90000 | 2 190,90000 | 2 190,90000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | тыс.руб | 3 253,15764 | 2 190,90000 | 2 190,90000 | 2 190,90000 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятие №3: Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов. | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Итого затрат по подпункту 3.4: |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 3.5. | Основное мероприятие №3 Обустройство автозимников и ледовых переправ на межселенных территориях | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб | 350,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб | 350,00000 | 350,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Итого затрат по подпункту 3.5: |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб | 350,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб | 350,00000 | 350,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 4. Обеспечение соблюдения природоохранного законодательства при эксплуатации полигонов Тигильского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие №4: Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов. | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб | 1 516,16848 | 605,06262 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономической политике |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | тыс.руб | 1 364,55162 | 599,01200 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб | 151,61686 | 6,05062 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Итого затрат по подпункту 4.1: |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб | 1 516,16848 | 605,06262 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | тыс.руб | 1 364,55162 | 599,01200 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб | 151,61686 | 6,05062 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие №4: Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края» | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Итого затрат по подпункту 4.2: |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 4.3 | Основное мероприятие №4: Эксплуатация полигонов Тигильского муниципального района | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Итого затрат по подпункту 4.3: |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 4.4 | Основное мероприятие №4: Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого вреда | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб | 2 214,52000 | 1 093,24141 | 580,00000 | 580,00000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | тыс.руб | 1 647,87000 | 508,10900 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб | 566,65000 | 585,13241 | 580,00000 | 580,00000 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Итого затрат по подпункту 4.4: |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб | 2 214,52000 | 1 093,24141 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | тыс.руб | 1 647,87000 | 508,10900 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб | 566,65000 | 585,13241 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 4.5 | Основное мероприятие №4: Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов шин, покрышек, камер автомобильных и ликвидация последствий такого вреда | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб | 0,00000 | 494,50202 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 489,55700 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 4,94502 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| Итого затрат по подпункту 4.5: |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб | 0,00000 | 494,50202 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 489,55700 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | тыс.руб | 0,00000 | 4,94502 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | тыс.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |

5. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация Программы осуществляется на постоянной основе, этапы не выделяются. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно в сроки, установленные постановлением администрации Тигильского муниципального района «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения, и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Подпрограмма 1

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тигильском муниципальном районе»

муниципальной программы

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Тигильского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству»

Паспорт подпрограммы № 1

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тигильском муниципальном районе»

(далее – Подпрограмма 1)

| Наименование муниципальной подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тигильском муниципальном районе |
| --- | --- |
| Разработчики муниципальной программы (с указанием разработчика – координатора при его наличии) | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономической политике администрации Тигильского муниципального района |
| Исполнители муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономической политике администрации Тигильского муниципального района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономической политике администрации Тигильского муниципального района |
| Цели Подпрограммы | - Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения сельских поселений в Тигильском муниципальном районе и улучшение внешнего облика сельских поселений в Тигильском муниципальном районе |
| Задачи Подпрограммы | - модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Тигильского муниципального района; |
| Целевые индикаторы подпрограммы (с указанием ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, выраженных в количественно измеримых показателях) | - Техническая инвентаризация объектов жилищно-коммунального хозяйства (в % от общего количества). |
| Сроки (этапы) реализации Подпрограммы | 2023-2026 годы |
| Объем финансирования подпрограммы (с расшифровкой по годам, источникам финансирования и исполнителям муниципальной программы) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 0,00000 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 0,00000 тыс.руб., из них по годам: 2023 год – 0,00000 тыс.руб.; 2024 год – 0,00000 тыс.руб.; 2025 год – 0,00000 тыс.руб.; 2026 год – 0,00000 тыс.руб.; краевой бюджет – 0,00000 тыс.руб., из них по годам: 2023 год – 0,00000 тыс.руб.; 2024 год – 0,00000 тыс.руб.; 2025 год – 0,00000 тыс.руб.; 2026 год – 0,00000 тыс.руб.; районный бюджет – 0,00000 тыс.руб., из них по годам: 2023 год – 0,00000 тыс.руб.; 2024 год – 0,00000 тыс.руб.; 2025 год – 0,00000 тыс.руб.; 2026 год – 0,00000 тыс.руб.. |

Раздел 1. Анализ проблемной сферы подпрограммы 1

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства Тигильского муниципального района сопровождается большими потерями коммунальных ресурсов.

Переход на 100 – процентную оплату жилья и коммунальных услуг стимулирует население к установке индивидуальных приборов учета. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета не менее целесообразна. Общедомовые приборы учета позволяют контролировать не только объемы потребления коммунальных ресурсов, но и параметры качества (давление, температуру и пр.), несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объемов потребления. Общедомовые приборы учета позволяют точно определить потери воды по пути от центрального теплового пункта до дома при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водо- и теплоснабжения многоквартирного дома, дают реальные возможности для энергоресурсосбережения.

Необходимость использования общедомовых и индивидуальных приборов учета продиктована задачей учета затрат коммунальных ресурсов на содержание общего имущества собственников в многоквартирном доме, что продиктовано Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также для оказания помощи малоимущим семьям по экономии потребления коммунальных ресурсов.

Реализация подпрограммы 1 позволит увеличить оснащенность многоквартирных жилых домов общедомовыми и индивидуальными приборами учета потребления коммунальных ресурсов.

Внедрение приборов учета и контроля за расходованием коммунальных ресурсов будет способствовать снижению их потерь, упростит выявление утечек в подземных коммуникациях, лишит эксплуатационные организации возможности оплачивать за счет населения и дотаций из местных бюджетов непроизводительные, сверхнормативные потери энергоносителей и воды, создаст экономическую мотивацию населения к рациональному расходованию воды и теплоэнергии.

Подпрограмма 1 направлена на повышение качества жизни населения, предоставление коммунальных услуг необходимого качества и количества. Реализация основных мероприятий по организации учета коммунальных ресурсов позволит создать реальные предпосылки для совершенствования системы тарифов и разработки экономического механизма, стимулирующего процесс энергоресурсосбережения.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности охватывают бюджетную сферу, жилищный фонд, предприятия энергетики и систем коммунальной инфраструктуры Тигильского муниципального района, и должны стать как инструментом повышения эффективности использования энергоресурсов, так и одним из базовых элементов технологического перевооружения систем ресурсоснабжения.

В условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Тигильскому муниципальному району становится продолжение снижения конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики района, эффективности управления. Это приведет к следующим негативным последствиям:

-  росту затрат предприятий, расположенных на территории района, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

-  росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

-  снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на региональное управление;

-  опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание краевых бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы 1, прогноз ожидаемых результатов подпрограммы 1

2.1 Целью подпрограммы 1 является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, стимулирование процесса энергоресурсосбережения при предоставлении коммунальных ресурсов.

2.2 Для достижения поставленной цели в рамках настоящей подпрограммы 1 намечено решение задач по обеспечение условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, оказанию финансовой поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры, организации контроля и учета объема потребляемых коммунальных ресурсов.

2.3 По прогнозу ожидаемых результатов реализация подпрограммы 1 позволит:

- 2.3.1 - в производственной сфере:

- повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, снижение потерь при производстве, транспортировке и использовании энергоресурсов;

-  создание реальных предпосылок для совершенствования системы тарифов и разработки экономичного механизма, стимулирующих процессы энергоресурсосбережения.

- 2.3.2 - в экономической сфере:

- обеспечение условий для снижения издержек при предоставлении жилищно-коммунальных услуг;

- экономия средств собственников жилых помещений по оплате за предоставленные коммунальные ресурсы;

2.3.3 - в социальной сфере:

- обеспечение требуемого качества предоставления коммунальных услуг, с учетом удовлетворения необходимых жизненных потребностей населения.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

- Решение поставленных задач потребует концентрирования всех субъектов бюджетного процесса.

Раздел 4. Программные и инвестиционные мероприятия подпрограммы, сроки их реализации

4.1 Подпрограммой 1 предусмотрены следующие мероприятия:

4.1.1 Государственный технический учет и техническая инвентаризация объектов жилищно-коммунального хозяйства;

4.1.2 Ремонт ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения;

4.1.3 Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах;

4.1.4 Установка индивидуальных приборов учёта на отпуск коммунальных ресурсов для малоимущих граждан;

4.1.5 Проведение энергетического обследования, а также мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности (установка двухтарифного счетчика электрической энергии, установка регуляторов давления холодной и горячей воды, установка регулятора температуры горячей воды, установка автоматизированного индивидуального теплового пункта, выполнение гидравлической балансировки системы отопления, тепловая изоляция трубопроводов внутри здания, установка отражающей теплоизоляции за радиаторами, установка радиаторных термостатов, восстановление систем циркуляции горячего водоснабжения, замена окон и входных дверей на энергоэффективные конструкции, наружное утепление зданий, внедрение систем автоматического управления освещением, замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством, реконструкция и модернизация систем электроснабжения и систем отопления).

4.1.6 Капитальный ремонт многоквартирных домов в целях подготовки к прохождению осенне-зимнего периода.

4.2 Срок реализации мероприятий подпрограммы 1 с 2021 года.

3.3 Перечень мероприятий подпрограммы 1, объемы финансирования по источникам финансирования подпрограммы 1 приведены в приложении 4.

Подпрограмма 2

«Чистая вода на территории Тигильского муниципального района»

муниципальной программы

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Тигильского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству»

Паспорт подпрограммы № 2

«Чистая вода на территории Тигильского муниципального района»

(далее – Подпрограмма 2)

| Наименование муниципальной подпрограммы | Чистая вода на территории Тигильского муниципального района |
| --- | --- |
| Разработчики муниципальной программы (с указанием разработчика – координатора при его наличии) | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономической политике администрации Тигильского муниципального района |
| Исполнители муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономической политике администрации Тигильского муниципального района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономической политике администрации Тигильского муниципального района |
| Цели Подпрограммы | - Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения сельских поселений в Тигильском муниципальном районе и улучшение внешнего облика сельских поселений в Тигильском муниципальном районе |
| Задачи Подпрограммы | - развитие систем водоснабжения и водоотведения поселений; |
| Целевые индикаторы подпрограммы (с указанием ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, выраженных в количественно измеримых показателях) | - Уменьшение доли сетей тепло- водоснабжения нуждающихся в замене (%); - Уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%); - Обеспечение индивидуальными приборами учета на отпуск холодного и горячего водоснабжения малоимущих граждан (в % от общего количества малоимущих граждан); - Уменьшение количества аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (кол-во аварий в год на 1 км сетей); - Увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (%); - Обеспечение населенных пунктов Тигильского муниципального района системами водоснабжения и водоотведения (%). |
| Сроки (этапы) реализации Подпрограммы | 2023-2026 годы |
| Объем финансирования подпрограммы (с расшифровкой по годам, источникам финансирования и исполнителям муниципальной программы) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 0,00000 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 0,00000 тыс.руб., из них по годам: 2023 год – 0,00000 тыс.руб.; 2024 год – 0,00000 тыс.руб.; 2025 год – 0,00000 тыс.руб.; 2026 год – 0,00000 тыс.руб.; краевой бюджет – 0,00000 тыс.руб., из них по годам: 2023 год – 0,00000 тыс.руб.; 2024 год – 0,00000 тыс.руб.; 2025 год – 0,00000 тыс.руб.; 2026 год – 0,00000 тыс.руб.; районный бюджет – 0,00000 тыс.руб., из них по годам: 2023 год – 0,00000 тыс.руб.; 2024 год – 0,00000 тыс.руб.; 2025 год – 0,00000 тыс.руб.; 2026 год – 0,00000 тыс.руб.; |

- Раздел 1. Анализ проблемной сферы Подпрограммы 2

Значительная часть территории Тигильского муниципального района имеет большие запасы пресной воды - поверхностных и подземных водных источников. Несмотря на это, проблема гарантированного обеспечения населения сельских поселений питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям, очистка сточных вод, охрана источников питьевого водоснабжения от загрязнения - имеет особую актуальность в Тигильском муниципальном районе.

Проблема качества питьевой воды - предмет особого внимания общественности, органов власти, органов санитарно-эпидемиологического надзора и окружающей среды. Особенно остро стоит эта проблема в связи с тем, что поверхностные источники водоснабжения не соответствуют по органолептическим показателям (цветности, мутности, запаху, постороннему привкусу) и по содержанию вредных веществ, требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Качество воды централизованных систем. Контроль качества», особенно в период весеннего половодья и осеннего ледостава.

В настоящее время поселения Тигильского муниципального района водой обеспечивают:

- c.Тигиль – ООО «Наш Дом»;

- с. Усть-Хайрюзово – АО «Корякэнерго»;

- с. Седанка – ИП Ягнышева.

В селах Воямполка, Хайрюзово, Лесная, Ковран нет водозаборов, население пользуется водой из рек, а также в качестве источников водоснабжения используются неглубокие колодцы, качество поверхностных и подземных вод в них не исследуется. Подготовка воды не производится ни в одном поселении.

Протяженность водопроводных сетей в сельских поселениях, имеющих водопровод, составляет 17,30 км. Очистные сооружения и канализационная насосная станция имеются только в селе Тигиль (мощностью 400 куб. м/сутки). Протяженность сетей канализации 9,1 км. Имеющиеся мощности очистных сооружений не могут обеспечивать очистку всего объема сточных вод. Основная проблема в районе — это неудовлетворительное техническое состояние очистных сооружений в с. Тигиль и отсутствие их во всех остальных населенных пунктах.

Решение проблемы водоснабжения и водоотведения на территории Тигильского муниципального района необходимо решать программно-целевым методом, основываясь на анализе состояния и основных тенденциях развития систем водоснабжения, водоотведения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды. В предстоящий период на территории Тигильского муниципального района должны быть осуществлены первоочередные мероприятия по улучшению водоснабжения населения, в том числе: строительство новых источников водоснабжения с использованием новых технологий и оборудования; обеспечение обустройства внутренним водопроводом сельских поселений; реконструкция и капитальный ремонт существующих коммуникаций водоснабжения; строительство очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод.

Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы, прогноз ожидаемых результатов

2.1 Цели подпрограммы 2:

- обеспечение населения «Тигильского муниципального района» питьевой водой нормативного качества в достаточных объемах и по экономически приемлемым ценам, улучшение на этой основе здоровья населения;

- охрана окружающей среды и обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований экологической безопасности;

- рациональное использование водных объектов.

2.2 Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- развитие систем водоснабжения поселений путем строительства водозаборов, сетей централизованного водоснабжения и водоотведение;

- снижение объема сброса загрязненных сточных вод в открытые водоемы за счет строительства канализационных очистных сооружений и сетей канализации;

- внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности;

- контроль качества и учета питьевой воды.

2.3 Срок реализации подпрограммы 2 с 2021 года.

2.4 По прогнозу ожидаемых результатов реализация подпрограммы 2 позволит:

- кардинально улучшить обеспечение население поселений района качественной питьевой водой;

- повысить надежность и стабильность работы систем водоснабжения и водоотведения района, сократить потери воды в сетях централизованного водоснабжения;

- увеличить объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения и очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод;

- снизить долю уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене;

- снизить расходы на профилактику заболеваний населения и на медицинское обслуживание.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

- Решение поставленных задач потребует концентрирования всех субъектов бюджетного процесса.

Раздел 4. Программные и инвестиционные мероприятия подпрограммы, сроки их реализации

4.1 Подпрограммой 2 предусмотрены следующие мероприятия:

4.1.1 Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на строительство очистных сооружений и системы водоотведения в с. Усть-Хайрюзово;

4.1.2 Строительство и капитальный ремонт системы водоотведения в селах Тигиль и Усть-Хайрюзово;

4.1.3 Инженерно-геологические изыскания источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, разработка проектно-сметной документации (ПСД) на строительство водозабора и системы водоснабжения в селах Лесная, Ковран, Хайрюзово, Воямполка;

4.1.4 Строительство водозабора и системы водоснабжения в селах Лесная, Ковран, Хайрюзово, Воямполка.

4.2. Срок реализации подпрограммы 2 с 2021 года.

4.3. Перечень мероприятий подпрограммы 2, объемы финансирования по источникам финансирования подпрограммы 2 приведены в приложениях 4.

Подпрограмма 3

«Комплексное благоустройство населенных пунктов Тигильского

муниципального района»

муниципальной программы

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Тигильского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству»

Паспорт подпрограммы № 3

«Комплексное благоустройство населенных пунктов Тигильского муниципального района»

(далее – Подпрограмма 3)

| Наименование муниципальной подпрограммы | Комплексное благоустройство населенных пунктов Тигильского муниципального района |
| --- | --- |
| Разработчики муниципальной программы (с указанием разработчика – координатора при его наличии) | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономической политике администрации Тигильского муниципального района |
| Исполнители муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономической политике администрации Тигильского муниципального района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономической политике администрации Тигильского муниципального района |
| Цели Подпрограммы | - Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения сельских поселений в Тигильском муниципальном районе и улучшение внешнего облика сельских поселений в Тигильском муниципальном районе |
| Задачи Подпрограммы | - благоустройство населенных пунктов, ремонт межквартальных и внутридворовых проездов и тротуаров, восстановление и (или) установление малых архитектурных форм; - организация, обустройство приютов для безнадзорных животных без владельцев; - приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники. |
| Целевые индикаторы подпрограммы (с указанием ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, выраженных в количественно измеримых показателях) | - Количество отловленных безнадзорных животных (шт.) - Количество обустроенных автозимников/ледовых переправ (шт.); |
| Сроки (этапы) реализации Подпрограммы | 2023-2026 годы |
| Объем финансирования подпрограммы (с расшифровкой по годам, источникам финансирования и исполнителям муниципальной программы) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 11 802,35764 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 0,00000 тыс.руб., из них по годам: 2023 год – 0,00000 тыс.руб.; 2024 год – 0,00000 тыс.руб.; 2025 год – 0,00000 тыс.руб.; 2026 год – 0,00000 тыс.руб.; краевой бюджет – 9825,85764 тыс.руб., из них по годам: 2023 год – 3253,15764 тыс.руб.; 2024 год – 2190,90000 тыс.руб.; 2025 год – 2190,90000 тыс.руб.; 2026 год – 2190,90000 тыс.руб.; районный бюджет – 1976,50000 тыс.руб., из них по годам: 2023 год – 1626,50000 тыс.руб.; 2024 год – 350,00000 тыс.руб.; 2025 год – 0,00000 тыс.руб.; 2026 год – 0,00000 тыс.руб.. |

- Раздел 1. Анализ проблемной сферы Подпрограммы 3

Населённые пункты Тигильского муниципального района удалены друг от друга. Наблюдается довольно низкий уровень благоустройства, высокий износ и разрушение дорожного полотна, отсутствие тротуаров, не производится подсыпка и грейдирование грунтовых дорог. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, межквартальные и внутридворовые территории, нуждаются в ремонте и реконструкции.

Слабое развитие имеет уличное наружное освещение сельских поселений Тигильского муниципального района, зачастую оно ограничено лишь подсветкой проезжих частей главных улиц.

Запущенное состояние большей части зеленых насаждений. Деревья и кустарники нуждаются в своевременной подрезке и дополнительном уходе.

Зон отдыха, созданных на территории населенных пунктов явно недостаточно, в связи с чем требуется обустройство дополнительных зон отдыха.

Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими площадками, малыми архитектурными формами.

Запущенное состояние объектов благоустройства требует скорейшей модернизации. Не ухоженность парков, недостаточное количество детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы – всё это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения Тигильского муниципального района.

В настоящее время очевидно, что решение вопросов благоустройства требует комплексного, системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами, и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

В связи с этим возникает необходимость комплексного программно-целевого подхода в решении проблем благоустройства населенных пунктов Тигильского муниципального района, конкретизации мероприятий, планирования первоочередных и перспективных работ для обеспечения

Определение перспектив благоустройства населенных пунктов позволит добиться сосредоточения средств на решении поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. Ведение работ по комплексной программе позволит упорядочить систему организации и выполнения мероприятий по благоустройству, снизить затраты и получить

положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территорий сельских поселений.

Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы, прогноз ожидаемых результатов

2.1. Целью подпрограммы 3 является:

- формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения сельских поселений в Тигильском муниципальном районе, улучшение внешнего облика сельских поселений в Тигильском муниципальном районе.

2.2. Достижение цели подпрограммы требует решения следующих первоочередных задач:

- обновление и ремонт межквартальных и внутридворовых проездов и тротуаров на территории населенных пунктов;

- благоустройство внутридворовых территорий, зон отдыха в населенных пунктах;

- ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения;

- создание композиций из отдельных структурно-планировочных элементов благоустройства;

- восстановление и (или) установление малых архитектурных форм (детские площадки, декоративные фонари, скамейки, урны).

2.3. Срок реализации подпрограммы 3 с 2021 года.

2.4. По прогнозу ожидаемых результатов реализация подпрограммы 3 позволит:

2.4.1. Создать комфортные условия для проживания населения района.

2.4.2. Уменьшить отток населения из района, вызванного неблагоприятными факторами условий проживания.

2.4.3. Увеличить численность населения за счет иммиграции из других менее благоприятных районов или регионов.

2.4.4. Увеличить приток численности туристов, как следствие – развитие туристической отрасли района.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

- Решение поставленных задач потребует концентрирования всех субъектов бюджетного процесса.

Раздел 5. Программные и инвестиционные мероприятия подпрограммы, сроки их реализации

4.1 Подпрограмма 3 предусматривает комплексное решение проблемы благоустройства населенных пунктов Тигильского муниципального района и включает в себя ряд основных мероприятий:

4.1.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов.

4.1.2 Ремонт и реконструкция межквартальных и придомовых территорий.

4.1.3 Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок.

4.1.4 Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения.

4.1.5 Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов.

4.1.6 Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта.

4.1.7 Прочие мероприятия (Устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров и приобретение контейнеров под мусор).

4.2 Перечень подпрограммных мероприятий, объемы финансирования подпрограммных мероприятий по источникам финансирования Подпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

4.3 Срок реализации мероприятий подпрограммы 3 с 2021 года.

4.4. Перечень мероприятий подпрограммы 3, объемы финансирования по источникам финансирования подпрограммы 4 приведены в приложении 4

Подпрограмма 4

Национальный проект «Обеспечение соблюдения природоохранного законодательства при эксплуатации полигонов Тигильского муниципального района»

муниципальной программы

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Тигильского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству»

Паспорт подпрограммы № 4

Национальный проект «Обеспечение соблюдения природоохранного законодательства при эксплуатации полигонов Тигильского муниципального района»

(далее – Подпрограмма 4)

| Наименование муниципальной подпрограммы (национальный проект) | Обеспечение соблюдения природоохранного законодательства при эксплуатации полигонов Тигильского муниципального района |
| --- | --- |
| Разработчики муниципальной программы (с указанием разработчика – координатора при его наличии) | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономической политике администрации Тигильского муниципального района |
| Исполнители муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономической политике администрации Тигильского муниципального района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономической политике администрации Тигильского муниципального района |
| Цели Подпрограммы | - Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения сельских поселений в Тигильском муниципальном районе и улучшение внешнего облика сельских поселений в Тигильском муниципальном районе |
| Задачи Подпрограммы | - обустройство и содержание места размещения отходов (полигон). |
| Целевые индикаторы подпрограммы (с указанием ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, выраженных в количественно измеримых показателях) | - Количество обустроенных мест сбора ТКО (шт.); - Количество ликвидированных несанкционированных свалок (шт.) |
| Сроки (этапы) реализации Подпрограммы | 2023-2026 годы |
| Объем финансирования подпрограммы (с расшифровкой по годам, источникам финансирования и исполнителям муниципальной программы) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 7083,49453 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 0,00000 тыс.руб., из них по годам: 2023 год – 0,00000 тыс.руб.; 2024 год – 0,00000 тыс.руб.; 2025 год – 0,00000 тыс.руб.; 2026 год – 0,00000 тыс.руб.. краевой бюджет – 4609,09962 тыс.руб., из них по годам: 2023 год – 3012,42162 тыс.руб.; 2024 год – 1596,67800 тыс.руб.; 2025 год – 0,00000 тыс.руб.; 2026 год – 0,00000 тыс.руб.. районный бюджет – 2474,39491 тыс.руб., из них по годам: 2023 год – 718,26686 тыс.руб.; 2024 год – 596,12805 тыс.руб.; 2025 год – 580,00000 тыс.руб.; 2026 год – 580,00000 тыс.руб.. |

- Раздел 1. Анализ проблемной сферы Подпрограммы 4

На территории Тигильского муниципального района имеется 7 мест размещения отходов. В связи с тем, что ежегодно на них размещается около 900 тонн бытовых отходов, места размещения отходов требуют постоянного содержания, обеспечивающего соблюдение Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Для этого требуется ежемесячное проведение обвалования и планировки мест размещения отходов, что включает в себя засыпку бытовых отходов грунтом и его дальнейшее разравнивание с помощью тяжелой гусеничной техники.

Во всех сельских поселениях Тигильского муниципального района требуется проведение инженерных изысканий на земельные участки под строительство новых полигонов.

Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы, прогноз ожидаемых результатов

2.1 Целями подпрограммы является:

- обеспечение экологически безопасного размещения и утилизации ТБО и ЖБО;

- предотвращения загрязнения окружающей среды на территории муниципальных образований в Тигильском муниципальном районе.

2.2. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить содержание мест размещения отходов в поселениях Тигильского муниципального района;

- ликвидировать несанкционированные свалки в сельских поселениях Тигильского муниципального района;

- провести подготовительные мероприятия для строительства нового полигона ТБО в с. Тигиль.

2.3 Срок реализации подпрограммы 4 с 2021 года.

2.4 Прогноз ожидаемых результатов от реализации подпрограммы 4:

- улучшение качества содержания мест размещения отходов в поселениях Тигильского муниципального района;

- ликвидация несанкционированных свалок в сельских поселениях Тигильского муниципального района;

- строительство новых полигонов.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

- Решение поставленных задач потребует концентрирования всех субъектов бюджетного процесса.

Раздел 4. Программные и инвестиционные мероприятия подпрограммы, сроки их реализации

4.1 Подпрограммой 4 предусмотрены следующие мероприятия:

4.1.1 проведение обвалования и планировки места размещения отходов

4.2 Перечень подпрограммных мероприятий, объемы финансирования подпрограммных мероприятий по источникам финансирования Подпрограммы приведены в приложении к настоящей подпрограмме.

4.3 Срок реализации мероприятий подпрограммы 4 с 2021 года.

4.4 Перечень мероприятий подпрограммы 4, объемы финансирования по источникам финансирования подпрограммы 4 приведены в приложении 4.